UCHWAŁA  NR XXXVI/283/2001

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 29 sierpnia 2001 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/238/2001 Rady Miejskiej 
w Świętochłowicach z dnia 7 lutego 2001 roku w sprawie planu rzeczowego zadań inwestycyjnych i remontowych w 2001 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn.   Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz.74 z późn. zmian.) oraz 
w związku z §1 pkt a uchwały nr XIV/101/95 Rady Miejskiej 
w Świętochłowicach z dnia 30 sierpnia 1995 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Rada Miejska w Świętochłowicach

u c h w a l a :

1.Dokonać zmiany Uchwały nr XXIX/238/2001 Rady Miejskiej 
w Świętochłowicach z dnia 7 lutego 2001 roku w sprawie planu rzeczowego zadań inwestycyjnych i remontowych w 2001 rok w ten sposób, że zmienia się treść załącznika nr 1 i nr 2 do tej uchwały.

2.Zmiana załącznika nr 1 i nr 2 w/w uchwały polega na tym, że otrzymują one nowe brzmienie w treści, jak w załączniku nr 1  i załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.

4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1do Uchwały Nr XXXVI/283/2001

Rady Miejskiej w Św-cach z dnia 29 sierpnia 2001r.

PLAN   ZADAŃ    INWESTYCYJNYCH

NA  2001  ROK

1.Projekt modernizacji ulicy Katowickiej

na odcinku od ul. Bytomskiej do ul. Szkolnej wraz

z placem kościelnym i ul. Pocztową na odcinku                                         220.000

2.Montaż instalacji c.o. w następujących budynkach:

Polna 39 , 41,43 (66 izb mieszk.)

Polaka 4-6-8  (53 izby mieszk.)                                                                 300.000

3.Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

- Dla Urzędu Miejskiego                                                                            150.000

- dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1                                                      100.000

4.Projekt adaptacji budynku po hotelu przy ul. Chopina

na budynek  mieszkalny                                                                                85.000

5. Adaptacje  budynku j.w. na budynek mieszkalny                                    1.000.000

2.500.000 w 2002r.

6. Zakup budynku adm. od Przedsięb. „PRINŻBUD”

z przeznaczeniem na cele mieszkalne                                                        500.000

500.000 w 2002r.

7.Budowa cmentarza                                                                                      750.000

8.Dokończenie budowy Strażnicy Pożarnej                                                1.500.000

9. Zakupy inwestycyjne w ZOZ-ie                                                                 300.000

10. Modernizacja ulicy Katowickiej w zakresie jak w pkt.1                          5.700.000    w 2002r.

11.Wykonanie nowego oświetlenia ulicznego w ulicach:                                 110.000

- Korfantego przystanek autobusowy

- skwer przy Pl. Ks.L.Raabe

- park Heiloo

12.Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Ceramicznej (po stronie hałdy)                170.000

i Wojska Polskiego (po śladzie torowiska)                                                  100.000

z uzupełnieniem oświetlenia                                                                           70.000

13.Wykonanie parkingu pomiędzy torami kolejowymi

a budynkiem przy ul. Bytomskiej 6                                                              100.000

- 2 -

14.Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego w miejscu

traktu pieszego od ul. Tatrzańskiej do ul. Sudeckiej                                    100.000

15.Wykonanie progów zwalniających na ulicach:

Ślężan, Wiślan, Chopina                                                                                12.000

16.Wykonanie windy  schodowej dla osób

niepełnosprawnych w przychodni w Chropaczowie                                     120.000

17.Wykonanie instalacji gazowej lub elektrycznej zasilającej

piece kuchenne w budynku przy ul. Pieczki 4-6,8-10

/projekt i wykonawstwo /                                                                             150.000

18.Projekt adaptacji zakupionego od Przedsiębiorstwa „Prinzbud”

budynku administracyjnego na budynek mieszkalny 			         50.000

18a. Adaptacja budynku j.w.						       500.000 w 2002 r.

19.Budowa kanalizacji w ul. Topolowej                                                           320.000

20. Zakup samochodu dla Straży Miejskiej                                                         30.000

21. Wykonanie placu zabaw w rejonie ul. Wiślan i Ślężan                                 37.000

22.Utwardzenie ul. Gołęszyców z rezerwy budżetowej                                    100.000

23.Zakup 29 budynków od ZM „Silesia”                                                           200.000

360.000 w 2002r.

24.Zakup projektora dla UM                                                                                30.000

25. Wyposażenie stanowisk pracowni komputerowych

w szkołach								          60.000

26. Wykonanie drogi dojazdowej do posesji przy

ul. Lampego 7							        100.000

RAZEM: 		     6.594.000 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/283/2001

Rady Miejskiej w Św-cach z dnia  29 sierpnia 2001 r.

PLAN     REMONTÓW

NA 2001 ROK

1. Remonty dróg, chodników i placów                                             1.814.000,-

-  ul. Imieli- nawierzchnia i chodniki

od ul. Chorzowskiej do byłej bramy kop. Matylda                                         260.000

-  ul. Chopina, Górnicza, Ligonia-nawierzchnia i chodniki                              740.000

-  ul. Szpitalnej od ul Katowickiej do ul. Wyzwolenia

nawierzchnia jezdni                                                                                           120.000

-  ul. Wodna od ul. Wyzwolenia do ul Katowickiej-remont kapitalny                150.000

- ul. Pocztowa (lewa strona) na odcinku od ul. Wyzwolenia

do końca budynku (do części asfaltowanej)-chodniki-wymiana płytek            14.000

- ul. Wojska Polskiego od Ronda do ZUT Zgoda (do Ceramicznej-

prawa strona chodnik+ ścieżka rowerowa)                                                        450.000

- remonty dróg i chodników osiedlowych                                                           80.000

2. Remonty bieżące jezdni                                                                                   800.000

3. Remonty bieżące chodników                                                                          705.000

4. wykonanie projektu remontu kapitalnego ul. Bytomskiej                            70.000

na odcinku od ul. Granitowej do ul. Dworcowej

5.Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic:

- Katowicka-Wojska Polskiego-prawoskręt                                                        70.000

- Chorzowska-Imieli                                                                                            85.000

- Chorzowska-Korfantego-Bieszczadzka                                                          125.000

6.Remont kanalizacji deszczowej w okolicy byłych zbiorników

zendry po TUM-ie przy ul. Katowickiej 31                                                    70.000

7. Remonty budynków komunalnych                                              3.797.191,-

-elewacje i ocieplenia                                                                                      800.000

-dachy                                                                                                              630.000

-mieszkania socjalne                                                                                       400.000

- 2 -

-remont kapitalny bud. Przy ul. 1-go Maja 5, 19-21,

i ul. Katowickiej 45, 45a                                                                                  840.000

-remont instalacji gazowych                                                                             200.000

-wymiana stolarki okiennej                                                                               350.000

rozbiórka obiektów przy ul. Kubiny 7                                                                70.000

-malowanie klatek schodowych                                                                        250.000

- likwidacja niskiej emisji                                                                                   207.191

- naprawa podłóg i kan. zewn. w Mrzeżynie                                                       50.000

8.Dokończenie remontu SP nr 2 wraz z boiskiem                                         1.200.000

9.Roboty termomodernizacyjne w SP nr 1                                                      360.000

500.000 w 2002r.

10.Remont parkietu w SP nr 1                                                                          140.000

11.Remont w Gimnazjum nr 5                                                                          120.000

(elewacja zachodnia, parkiet sali gimn., toalety)

12.Remont nawierzchni boiska szkolnego w Gimnazjum nr 2                      150.000

13.Remonty bieżące w szkołach i przedszkolach:                       600.000,-

a) Licea                                                                                                           90.000

b) Gimnazja                                                                                                   16.000

c) Szkoły Podstawowe                                                                                 314.000

d) Przedszkola                                                                                             180.000

14.Wymiana okien w MDK-u                                                                            30.000

15.Zespół Szkół Specjalnych nr 3 -roboty ogólnobudowlane

związane z wykonaniem zaleceń SANEPID-u                                              100.000

16.Remont dachu Domu Sportu wraz z wyk. inst. odgromowej                     52.000

17.Pomoc bezzwrotna na remont prywatnych

budynków wielomieszkaniowych                                                                500.000

18.Remont Szpitala nr 2                                                                                 1.500.000

19.Remont Szpitala nr 1                                                                                      50.000

20.Remonty awaryjne w gminnych jednostkach organizacyjnych                 70.000

21.Rekultywacja terenu na oś. Brzezina (z GFOŚiGW)                                 370.000

22. Remonty i modernizacja istniejących placów zabaw                                40.000

23. Rezerwa na remonty nieprzewidziane w infrastrukturze

miejskiej                                                                                                      150.000

- 3 -

24.Remont chodnika ul. Bytomskiej                                                                240.000

na odcinku od ul. Chorzowskiej do ul. Ślężan

25.Wykonanie dokumentacji modernizacji

instalacji c.o. w DK „Zgoda”                                                                         30.000

26.Udział w kosztach remontu torowisk tramwajowych                              425.000

RAZEM:               13.663.191,-

UZASADNIENIE

Przedkładany Radzie Miejskiej projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/238/2001

Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie planu rzeczowego zadań

inwestycyjnych i zadań remontowych w 2001 roku uwzględnia te zadania, których realizację

zgłaszali mieszkańcy, jednostki organizacyjne, a także te, których wykonanie jest niezbędne ze

względu na ich stan techniczny.

Z planu zadań inwestycyjnych zdjęto:

- finansowanie w tym roku modernizacji ul. Katowickiej, ponieważ projekt ma być wykonany

30.09.2001 roku, procedura sprawdzania projektu i uruchomienia postępowania przetargo-

wego na wybór wykonawcy nie gwarantuje przystąpienia do robót przed okresem zimowym;

- wykonanie jezdni i chodników dla połączenia ul. Ślężan z ul. Opolską w Chorzowie, ponieważ

ul. Opolska przebiega w całości w Chorzowie, a UM w Chorzowie nie przewidział środków

finansowych na ten cel w swoim budżecie w 2001 roku;

-realizację dalszego etapu budowy wrotowiska-lodowiska ze względu na znaczny koszt realizacji

tego zadania i małe zainteresowanie użytkowników.

Wykonana już tafla boiska zaspokaja potrzeby mieszkańców.

W zamian wprowadza się do planu zadań inwestycyjnych:

-wykonanie progów zwalniających na ul. Wiślan, Ślężan i Chopina (wnioski mieszkańców);

-wykonanie placu zabaw w rejonie ulic Wiślan i Ślężan(wnioski mieszkańców);

-zakup projektora dla potrzeb Urzędu Miejskiego;

-wykonanie projektu adaptacji budynku administracyjnego -zakupionego od firmy PRINŻBUD

na budynek mieszkalny;

-zakup 29 budynków od ZM „Silesia”;

Decyzje odnośnie adaptacji zakupionego budynku administracyjnego na budynek mieszkalny

oraz zakupu budynków mieszkalnych od ZM „Silesia” wynika z faktu, że realizacja budowni-

ctwa mieszkaniowego w ramach TBS-u mogłaby nastąpić najwcześniej za 3 lata. Nie stać na

tak długi okres oczekiwania, zwłaszcza że potrzeby mieszkaniowe mieszkańców są duże.

Kwota zakupu budynków została wynegocjowana pomiędzy Zarządem Miasta a Zarządem 
       ZM   „Silesia”.

Spośród zadań remontowych zrezygnowano z:

- remontu ul. Kubiny, ponieważ remont tej ulicy jest uzasadniony (ze względu na kierunek jej

odwodnienia) w powiązaniu z remontem kapitalnym ul. Katowickiej;

- wykonania projektów remontów kapitalnych ul. Kubiny i ul. Wodnej- wykonanie ich

dla remontowanego zakresu nie było konieczne;

- adaptacji pomieszczeń nowego miejsca dla muzeum-rezygnacja Pani Dyrektor z przeno-

szenia się do tymczasowej siedziby;

- pełnego zakresu remontu Szpitala nr 2 w tym roku z uwagi na potrzebę opracowania koncepcji 
          jego docelowego funkcjonowania.

W zamian wprowadza się do planu zadań remontowych:

- remont chodnika ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Chorzowskiej do ul Ślężan (wniosek

mieszkańców);

- wykonanie niezbędnych robót ogólnobudowlanych w Zespole Szkół Specjalnych nr 3

koniecznych ze względu na wykonanie zaleceń SANEPID-u;

- wykonanie dokumentacji modernizacji instalacji c.o. w DK „Zgoda” ze względu na jej zły

stan techniczny;

- udział w kosztach remontu torowisk tramwajowych na terenie miasta.

Podjęcie tej uchwały pozwoli Zarządowi Miasta na dokończenie zadań już rozpoczętych i wykonanie zadań zgłoszonych w ciągu minionego okresu, których realizacja jest niezbędna ze względów technicznych i społecznych.