Świętochłowice, dnia 25.10.2011r.

Wydział Zamówień Publicznych

ZP. 271. 39. 897. 2011

Wszyscy  uczestnicy postępowania                                    ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na utrzymanie dróg powiatowych,

gminnych, wojewódzkich oraz dróg wewnętrznych na terenie miasta Świętochłowice  w zakresie

wykonywania robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia

bezpieczeństwa i wygody ruchu,  w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

Działając w trybie art. 38 ust. 1a, ust. 2  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759, z póżn. zm.)  Zamawiający mając na uwadze dobro postępowania przedkłada odpowiedzi na pytania, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  które wpłynęły do Zamawiającego  po terminie.

Pytanie nr 1

Zgodnie z rozdziałem 10 „Opis sposobu przygotowania oferty”, pkt. 7 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys sporządzony metodą uproszczoną, który zawiera opis pozycji, jednostkę miary, cenę jednostkową oraz wartość.

Sugerujemy, aby zmienić zapis § 3 ust. 2 wzoru umowy na: „Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie robót objętych zadaniem nr 1 będzie obliczane na podstawie sporządzonego kosztorysu powykonawczego, książki obmiaru faktycznie wykonanych robót  podpisanej przez inspektora nadzoru. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu podwykonawczego będzie stosował pozycje kosztorysowe oraz ceny jednostkowe przedstawione w ofercie i w załączniku do umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu § 3 ust 2 wzoru umowy.

Pytanie nr 2

Jak Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą w przypadku gdy zleci mu prace w ramach zadania nr 1, które nie są ujęte w przedmiarze robót i tym samym nie zostały wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zlecania robót nie ujętych w przedmiarze robót.

Pytanie nr 3

Załącznik nr 2 „ przedmiar robót” nie obejmuje:

-  rozebrania poprzez frezowania nawierzchni,

- wykonania nawierzchni z asfaltów modyfikowanych (SMA)

Czy Zamawiający uwzględni uzupełnienie przedmiaru robót o ww. pozycje?

Odpowiedź:

W ramach remontów cząstkowych Zamawiający nie przewiduje tego typu robót.

Pytanie nr 4

Jaki kolor kostki należy przyjąć do wyceny dla pozycji 59, 60,61 i 62?

Odpowiedź:

Pozycja 59 i 61 kostka szara, pozycja 60 i 62 kostka kolorowa.

Pytanie nr 5

Zamawiający w przedmiarze robót poz.79 i poz. 80 uwzględnił wywóz na odległość do 2 km.

Czy Wykonawca przy wywozie powyżej 2 km może do poz. 80 zastosować odpowiednią krotność?

Odpowiedź:

Pozycja 80 przedmiaru robót zgodnie z KNR 4-04 1103-05 brzmi: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym- dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. W ofercie należy podać stawkę za pierwszy km.

Pytanie nr 6

W załączniku nr 10a, kol. D zamawiający założył pewien obmiar miesięczny.

Czy takie założenie służy jedynie do obliczenia wartości oferty, czy tylko tyle Wykonawca może wykonać w skali jednego miesiąca? W jakiej jednostce miary są podane obmiary w ww. załączniku?

Odpowiedź:

Obmiar miesięczny w załączniku 10 a kol. D służy do obliczenia wartości oferty.

Jednostka miary to 100m2.

Pytanie nr 7

Zgodnie z rozdziałem 3 „Opis przedmiotu zamówienia”, Zadanie nr 2, oprócz letniego sprzątania jezdni, chodników, parkingów, przystanków oraz innych miejsc, polega również na:

1.zbieraniu, transporcie martwych zwierząt lub ich części (zgodnie z przepisami sanitarno - porządkowymi) i ich utylizacja,

2.usuwaniu z jezdni plam olejowych, materiałów sypkich zrzuconych ze środków transportowych,

3.usuwaniu z jezdni wszystkich zanieczyszczeń powstałych w wyniku wypadków i kolizji drogowych,

4.usuwaniu z jezdni i chodników wiatrołomów oraz innych zanieczyszczeń po przejściach gwałtownych burz, wichur i gradobicia.

W §3 ust. 1 wzoru umowy obowiązującą formą wynagrodzenia dla zadania nr 2 będzie wynagrodzenie kosztorysowe, obliczone na podstawie faktycznie wykonanych m2, a nie ryczałt.

W załączniku nr 10a Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za:

- jednokrotne oczyszczenie mechaniczne 100 m2 powierzchni ulic,

- jednokrotne oczyszczanie100m2  powierzchni chodnika, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów wraz z usuwaniem darni oraz w okresie jesiennym bieżącym wywozem liści,

- jednokrotne oczyszczanie 100 m2 powierzchni deptaka Katowicka - Pocztowa

- jednokrotne mycie 1 latarni na deptaku ul. Katowicka – ul. Pocztowa,

W jaki sposób rozliczane będą prace wymienione powyżej w punktach od 1 do 4, skoro Zamawiający nie ujął ich w załączniku nr 10a?

Czy prace wymienione w punktach od 2 do 4 będą rozliczane osobno, wg stawek ujętych w załączniku nr 10 a, pozycja od 1 do 3 ( w zależności od rodzaju podjętych działań i lokalizacji ), ponieważ  obmiar miesięczny nie uwzględnia prac interwencyjnych?

Jak rozliczane będą prace związane z zbieraniem martwych zwierząt?

Odpowiedź:

Czynności wymienione w punktach 1do 4 wykonawca powinien uwzględnić w kwotach ofertowych zawartych w załączniku 10a.

Pytanie nr 8

Czy deptak ma być czyszczony również w niedziele?

Jaka ma być krotność czyszczenia ul. Katowickiej – ul. Pocztowej (25 czy 30 ) ponieważ obmiar  miesięczny sugeruje 25-krotne czyszczenie, a w załączniku nr 4 zapisane jest 30-krotne?

Odpowiedź:

Należy przyjąć krotność 25, bez niedziel.

Pytanie nr 9

Ile razy w miesiącu należy czyścić przystanki? Czy tylko wtedy, kiedy przypada do czyszczenia dany chodnik i przy jego czyszczeniu należy posprzątać również przystanek, czy może częściej?

Odpowiedź:

Przystanki należy oczyszczać przy czyszczeniu chodnika przy czym Zamawiający może zlecić dodatkowe oczyszczanie przystanków, w zależności od potrzeb.

Pytanie nr 10

W załączniku nr 3 do SIWZ Zamawiający ujął do mechanicznego oczyszczania m.in. ulice Beskidzka, Sosnowa, Wiosenna, Wiślan i Wolności.

W jaki sposób Zamawiający w załączniku 10a obliczył miesięczny obmiar poz. nr 1, skoro brakuje powierzchni ww. ulic?

Odpowiedź:

W załączniku nr 3 do SIWZ błędnie ujęto ulice: Sosnową, Wiosenną i Wiślan – nie będące w zarządzie Prezydenta Miasta. Natomiast ulica Beskidzka (2128 m2) i Wolności (1170 m2) została uwzględniona w załączniku nr 10a.

Pytanie nr 11

Dlaczego należy czyścić wpusty uliczne, skoro czynności te stanowią przedmiot innego przetarg?

Odpowiedź:

Czyszczeniu podlega pokrywa wpustu (kratka ściekowa) zanieczyszczona np. opadającymi liśćmi.

Pytanie nr 12

W rozdziale 3 „ opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający wymienia zadania jakie nie obejmuje przedmiot zamówienia.  Nie  obejmuje między innymi usuwania awaryjnych zanieczyszczeń zawierających substancje zakwalifikowane do odpadów niebezpiecznych.

Jakie sytuacje Zamawiający zakwalifikował pod to wyłączenie?

Odpowiedź:

Do awaryjnego usuwania zanieczyszczeń zawierających substancje zakwalifikowane do odpadów niebezpiecznych upoważnione są jedynie służby odpowiednio do tego przygotowane i przeznaczone.

Sytuacja taka może mieć miejsce np. w wyniku wypadku drogowego i wycieku substancji chemicznych lub radioaktywnych.

Pytanie nr 13

Zgodnie z zapisem rozdziału 3 zadanie nr 3 do Wykonawcy należy konserwacja i wymiana koszy ulicznych (zakup i montaż należy do Wykonawcy wg cen uzgodnionych z Zamawiającym).

W rozdziale nr 12 „opis sposobu obliczania ceny oferty” przy wyliczeniu ceny ryczałtowej za opróżnianie koszy ulicznych, Wykonawca winien w szczególności uwzględnić częstotliwość opróżniania koszy, ilość koszy, koszty związane z oczyszczenie terenu wokół koszy w promieniu 2m, załadunek, wywóz zanieczyszczeń do miejsca unieszkodliwienia odpadów, konserwację i wymianę koszy ulicznych.

Powyższe zapisy są niespójne. Wg opisu należy zakupić kosze, a w załączniku nr 10 b należy podać ceną za opróżnianie koszy.

Jeżeli zakup koszy faktycznie należy do Wykonawcy to prosimy o określenie rodzaju koszy ( typ, rodzaj ), zakładaną ilość koszy przeznaczonych do wymiany w skali roku, a także o podanie kto będzie finansował zakup ww. koszy.

Odpowiedź:

Oferent winien podać cenę za opróżnianie koszy zgodnie z załącznikiem 10b. Ewentualny zakup koszy i ich ilość nastąpi po uzgodnieniu ceny z Zamawiającym i sfinansowany będzie przez Zamawiającego.

Pytanie nr 14

Prosimy o skorygowanie ilości sumy koszy, ponieważ zgodnie z SIWZ jest ich łącznie 290 szt., a wg inwentaryzacji przeprowadzonej w m-cu październiku br. na terenie miasta Świętochłowice jest 297 szt. wszystkich koszy.

Odpowiedź:

Ofertę należy przygotować wg ilości podanej przez Zamawiającego. Zgodnie z SIWZ –Zadanie nr 3- „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy pierwszą (początkową) inwentaryzację koszy”.

Pytanie nr 15

W załączniku nr 3 do SIWZ w planie nr I harmonogramu mechanicznego oczyszczania, ul. Licealna jest uwzględniona 2 razy, czy mamy rozumieć, że faktura miesięczna na tej podstawie ma być również powiększona o te dwukrotne oczyszczanie ul. Licealnej?

Odpowiedź:

ul. Licealna ma być oczyszczana zgodnie z Planem I. Dwukrotne umieszczenie na liście wynika z oczywistego błędu nie mającego wpływu na całkowitą powierzchnię do oczyszczania.

Pytanie nr 16

W załączniku nr 10 c, kol. D Zamawiający założył pewien obmiar zimowego utrzymania przejezdności na terenie miasta Świętochłowice ( jezdnie, chodniki, parkingi, przejścia dla pieszych itp.).

Czy takie założenie służy jedynie do obliczenia wartości oferty, czy są to faktyczne jednostki do wykonania przez Wykonawcę w skali jednego miesiąca?

W jakiej jednostce miary są podane obmiary w ww. załączniku?

Odpowiedź:

Obmiar miesięczny podany w załączniku 10 c kol. D służy do obliczenia ceny ofertowej.

Jednostka miary to 100m2.

Pytanie nr 17

Czy Wykonawca w zestawieniu do zatwierdzenia robót związanych z rozliczeniem zadania nr 4 może zastosować wzór: suma przejechanych kilometrów sprzętu niezbędnego do utrzymania przejezdności dróg x szerokość pługa x cena jednostkowa z oferty?

Odpowiedź:

Rozliczenie zadania nr 4 będzie następować zgodnie z projektem umowy §3 pkt 12

Pytanie nr 18

W jakim standardzie mają być utrzymywane drogi I kolejności odśnieżania, a w jakim standardzie drogi II i III kolejności?

Odpowiedź:

Standard utrzymania dróg określa załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 19

Prosimy o zdefiniowanie pojęcia kategoria ulicy, które widnieje w załączniku nr 6 do SIWZ.

Odpowiedź:

Kategorie ulic zimowego odśnieżania oznaczają kolejność i priorytety związane z ich utrzymaniem.

Pytanie nr 20

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „przejezdności”? Zapis taki widnieje w załączniku nr 10c.

Odpowiedź:

Odpowiedź zawarta jest w SIWZ – Zadanie nr 4 – wymagania dotyczące zimowego utrzymania jezdni jak również standard utrzymania określa załącznik nr 7.

Pytanie nr 21

W załączniku nr 10c Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za wywóz śniegu z powierzchni 100 m2. Jaką należy przyjąć wysokość warstwy śniegu?

Odpowiedź:

W załączniku nr 10c kolumna B wiersz 6 należy podać cenę za wywóz jednego m3 śniegu.

Załącznik nr 10c kolumna B wiersz 6  otrzymuje brzmienie :”

„Za wywóz jednego m3 śniegu – wykonywany tylko na polecenie Zamawiającego „

Projekt umowy § 3 ust. 12 pkt f otrzymuje brzmienie:

„za wywóz 1 m3  śniegu w wysokości: …………………………… zł netto (słownie: ……………………….) + VAT ……….% tj. …………………………… (słownie …………………………….…………)”

Pytanie nr 22

W przypadku zalegania dużych ilości śniegu powodującego utrudnienia w ruchu pojazdów oraz pieszych Zamawiający wyda pisemne polecenie dotyczące jego usuwania/wywozu oraz wskaże miejsce jego składowania w odległości nie większej niż 5 km.

Prosimy o podanie od jakiego miejsca liczona jest odległość 5 km.

Odpowiedź:

Zamawiający wskaże miejsce wywozu do 5 km od każdego punktu w mieście.

Pytanie nr 23

§4  ust. 5 wzoru umowy jest niezgodny z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i podatkiem VAT. Zapis taki byłby zasadny w przypadku robót budowanych.

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację § 4 ust. 5 ”Zamawiający zapłaci Wykonawcy należności wynikające z faktur za zimowe utrzymanie dróg do wysokości 95 % wartości brutto każdej z nich.

Pozostałe 5% z każdej faktury za zimowe utrzymanie dróg, Zamawiający zapłaci  po zakończeniu “Akcji Zima” i wykonaniu oczyszczania poziomego materiału rozsypanego do posypywania dróg po przedłożeniu protokołu odbioru zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego”.

Odpowiedź:

W projekcie umowy § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy należności wynikające z faktur za zimowe utrzymanie dróg do wysokości 95 % wartości brutto każdej z nich.

Pozostałe 5% z każdej faktury za zimowe utrzymanie dróg, Zamawiający zapłaci  po zakończeniu “Akcji Zima” i wykonaniu oczyszczania poziomego materiału rozsypanego do posypywania dróg po przedłożeniu protokołu odbioru zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego”

Pytanie nr 24

§ 4 ust. 10 wzoru umowy jest nie do przyjęcia przez Wykonawcę, ponieważ tak sformułowany zapis doprowadzi do nienależytej realizacji przedmiotu umowy z uwagi na brak środków finansowych Wykonawcy.

Prosimy o zmianę treści ww. paragrafu na: „W przypadku zgłoszonych okresowych trudności płatniczych Zamawiającego, Wykonawca nie będzie naliczać odsetek za zwłokę przez okres 1 miesiąca i nie służą mu roszczenia odszkodowawcze za ten okres”.

W jaki sposób Zamawiający będzie zgłaszał swoje trudności finansowe?

Odpowiedź:

Zamawiający skreśla  zapis § 4 ust. 10 wzoru umowy.

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Alicja Żebro