załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac budowlanych zgodnie z załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacją, w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie poszczególnych placówek oświatowych.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót zapewnić ciągłość dostaw wszystkich mediów w placówkach, w których będą wykonywane roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego i bezpiecznego dostępu do budynku pracownikom oraz użytkownikom obiektów objętych zakresem zamówienia.

- Roboty budowlane związane z emisją wibracji oraz hałasu winny być prowadzone w sposób niezakłócający pracy obiektów objętych zakresem zamówienia.

- Podczas prowadzenia robót wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z wykonywaniem robót budowlanych oraz ochrony środowiska. Realizując zadanie należy odpowiednio zabezpieczyć istniejące budowle, urządzenia i instalacje (nie objęte zakresem prac remontowych) oraz tak prowadzić roboty budowlane, aby stan tych budowli, urządzeń i instalacji nie uległ jakiemukolwiek pogorszeniu.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym, następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu robót związanych z remontem elewacji.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zrealizowane roboty gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy, a na zabudowane materiały – gwarancji producenta.

- Dodatkowe informacje:

  - Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty przy zachowaniu ciągłości pracy placówki oświatowej.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Zamawiający w opisach, przedmiarach i specyfikacjach technicznych określił minimalne wymagania dla materiałów i urządzeń w zakresie ich parametrów technicznych i użytkowych. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek o zatwierdzenia materiału lub urządzenia przynajmniej na 7 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają przynajmniej w/w minimalne wymagania. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru) i upoważnionym przedstawicielem placówki oświatowej. Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące i zabezpieczające a nie wyszczególnione w przedmiarze i opisie robót, np. zabezpieczenie okien i sprzętu zamontowanego na stałe, odłączenie sprzętu i urządzeń od mediów i ponowne podłączenie, demontaż mediów i ponowny montaż oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych ujętych w przedmiarze. Miejsce składowania czasowo usuniętego wyposażenia i sprzętu Wykonawca powinien uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem placówki oświatowej

  - Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

  - Kolorystykę elementów podlegających robotom remontowym w ramach niniejszego zamówienia należy dostosować do istniejącej po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób nie powodujący zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu placówek oświatowych oraz do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.

  - W przypadku, gdy w dokumentach określających przedmiot zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

  - Gdziekolwiek w dokumentach określających przedmiot zamówienia powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w SIWZ nie postanowiono inaczej.

  - W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

  - Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających zakresowi prac remontowych oraz zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.

  - Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

  - Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

  - Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na celem magazynowo-socjalne.

  - Zamawiający nie zapewnia dostępu do mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych. Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej koszty związane z poborem energii elektrycznej oraz wody na potrzeby realizacji robót budowlanych.

  - Wykonawca, w razie potrzeby, na własny koszt wykona projekt/y organizacji ruchu wraz z jego/ich realizacją (uzgodniony/e na etapie projektowania z Referatem Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych) z uwzględnieniem, że przez cały okres prowadzenia robót, należy zapewnić bezpieczne przejścia dla pieszych. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu wraz z opinią KMP w Świętochłowicach należy dostarczyć w 3 egzemplarzach do Referatu Zarządu Dróg i Spraw komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych na 10 dni przed jej wprowadzeniem. Koszty projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, jej wprowadzenia, zabezpieczenia robót, oraz likwidacji ponosi wykonawca.

  - Wykonawca, w razie potrzeby, na własny koszt uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Koszty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi wykonawca.

Zakres robót na poszczególnych obiektach:

I. Przedszkole Miejskie Nr 13 w Świętochłowicach, ul. Sudecka 1

Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę ściany balustrady i murka od strony południowej wraz          z podcieniem poprzez skucie warstwy tynku, uzupełnienie ubytków z cegły, impregnację, wykonanie nowych tynków, malowanie, grawitacyjną iniekcję rys na elewacji. Ponadto obejmuje skucie tynków na elewacji północnej przy tarasie, gruntowanie i wykonanie nowego tynku wraz z malowaniem.

II. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Świętochłowicach, ul. Wyzwolenia 50

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) naprawę elewacji, tj. oczyszczenie istniejącej wyprawy elewacyjnej, jej zagruntowanie, uzupełnienie miejscowych ubytków, wykonanie kołkowania poprzez istniejący styropian, wykonanie nowej warstwy kleju wraz z siatką i wyprawą elewacyjną;

b) naprawę gzymsu, tj. uzupełnienie powierzchni tynku na gzymsie poprzez szpachlowanie, przetarcie całości i malowanie całości gzymsu;

c) malowanie cokołu budynku farbą olejną.

III. Szkoła Podstawowa Nr 19 w Świętochłowicach, ul. Bolesława Chrobrego 4

Przedmiot zamówienia obejmuje remont elewacji od strony wejściowej, tj. zdarcie warstwy istniejącego tynku, oczyszczenie i zagruntowanie, wykonanie warstwy siatki na kleju wraz                   z kołkowaniem (siatka powlekana, odporna na alkalia), wykonanie wierzchniej wyprawy elewacyjnej – tynk typu baranek, demontaż i ponowny montaż kamery do monitoringu.

IV. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Świętochłowicach, ul. Łagiewnicka 65

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie naprawy fragmentów elewacji, tj.: uzupełnienie tynków na elewacji w miejscach odspojeń, naprawę rys poprzez wypełnienie silikonem, naprawę rys                i odspojeń na dylatacjach pomiędzy prefabrykowanymi płytami elewacyjnymi (uszczerbienia na stykach płyt należy skuć i uzupełnić nowym tynkiem, skucie rysy na szerokość 10 cm), uzupełnienie tynku, wymianę blachy elewacyjnej trapezowej 2,0*3,0m, profil T35.