Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług ogrodniczych na terenie miasta Świętochłowice.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ogrodniczych na terenie miasta Świętochłowice polegających na obsadzie i pielęgnacji kwiatów w donicach, wieżach kwiatowych, na kwietnikach 
i rabatach, pielęgnacji rabat bylinowo-krzewiastych, zakupie i montażu donic wraz z nasadą 
i pielęgnacją (ul. Katowicka - deptak) oraz nasadzie i pielęgnacji pnączy (skwer przy ul. Wyzwolenia 59).

Termin realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2018 roku.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Obsadę kwiatami donic, wież kwiatowych, kwietników oraz rabat.

- Pielęgnację nasadzeń kwiatów oraz rabat bylinowo-krzewiastych.

- Zakup oraz montaż donic wraz z nasadą i pielęgnacją drzew oraz krzewów na ulicy Katowickiej (deptak) oraz nasadę i pielęgnację pnączy na ulicy Wyzwolenia 59 (skwer).

Ad. I. Obsada kwiatami donic, wież kwiatowych, kwietników oraz rabat.

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania pierwszej (wiosennej) obsady kwiatów w okresie do 30.04.2018 r.

- Wykonania drugiej (letniej) obsady kwiatów w okresie od 01.06.2018 r. do 20.06.2018 r.

- Wykonania trzeciej (jesiennej) obsady kwiatów w okresie od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r.

ad.1. Usługa związana z pierwszą (wiosenną) obsadą kwiatów polega na obsadzie obiektów wyszczególnionych w załączniku nr 2 kwiatami z gatunku bratek ogrodowy w ilości 35 sztuk na 1 m2 powierzchni przeznaczonej do obsady. Wybór odpowiednich kolorów 
na poszczególnych obiektach każdorazowo ustalany będzie z Zamawiającym.

ad.2. Usługa związana z drugą (letnią) obsadą kwiatów polega na obsadzie obiektów wyszczególnionych w załączniku nr 2 kwiatami z gatunku aksamitka, begonia stale kwitnąca, pelargonia rabatowa, surfinia, starzec popielny, werbena, dalia ogrodowa, koleus, gazania lśniąca, szałwia błyszcząca, rudbekia owłosiona lub żeniszek meksykański w ilości 35 sztuk na 1 m2 powierzchni przeznaczonej do obsady. Wybór odpowiednich gatunków 
na  poszczególnych obiektach każdorazowo ustalany będzie z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega, iż w obsadzie letniej sadzonki pelargonii i surfinii muszą stanowić około 40% całości nasadzeń na terenie miasta.

ad.3. Usługa związana z trzecią (jesienną) obsadą polega na nasadzie, na obiektach wyszczególnionych w załączniku nr 2, cebul kwiatowych z gatunku tulipan, hiacynt, szafirek oraz narcyz według poniższych wytycznych:

| Lp. | Gatunek | Odstęp nasady | Ilość cebulek przewidziana do nasady na 1 m2 | Udział w całości nasadzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tulipan | co 15 cm | ok. 50 sztuk | 60 % |
| 2 | Hiacynt | co 15 cm | ok. 50 sztuk | 40% |
| 3 | Szafirek | co 9 cm | ok.150 sztuk |  |
| 4 | Narcyz | co 15 cm | ok. 50 sztuk |  |

- Całe partie materiału sadzeniowego powinny spełniać następujące wymagania:

-  sadzonki roślin mają być jednolite, zdrowe i niezwiędnięte,

- pokrój roślin, barwa kwiatów i ich ilość w sadzonce powinny być charakterystyczne dla danego gatunku,

- stopień rozwoju, wielkość i sposób uformowania dla sadzonek powinny być jednakowe dla całej partii,

-  bryła korzeniowa ma być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,

-  niedopuszczalne jest występowanie w partii roślin innych gatunków i odmian,

-  niedopuszczalne jest występowanie chorób, szkodników i uszkodzeń mechanicznych.

- Donice przeznaczone do obsady na słupach oświetleniowych wzdłuż ulicy Korfantego, Pocztowej i Katowickiej są w posiadaniu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do ich obsady minimum 30 dni przed montażem (który należy wykonać w terminie od dnia 01 do 20.06.2018 r.) oraz do przechowywania do tego czasu w warunkach szklarniowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru materiału sadzeniowego na 3 tygodnie przed przystąpieniem do jego nasady.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia minimum 10% materiału sadzeniowego na wymianę i uzupełnienie ubytków (przez okres pierwszego miesiąca licząc od dnia nasady wiosennej i letniej). Wymiana i uzupełnienie ubytków może być powodowana niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi lub przyczynami niezależnymi od Zamawiającego, np. kradzież, dewastacje czy inne prace ziemne, których nie można było przewidzieć wcześniej.

- Ilości i rodzaje donic do obsady na poszczególnych ulicach:

-  ulica Pocztowa – 8 donic na słupach oświetleniowych o średnicy 600 mm (9 sztuk sadzonek na donicę),

- ulica Korfantego – 6 donic na słupach oświetleniowych o średnicy 800 mm (10-12 sztuk sadzonek na donicę),

- przy siedzibie Urzędu Miejskiego – 6 donic na słupach oświetleniowych o średnicy 800 mm (10-12 sztuk sadzonek na donicę),

- ulica Katowicka (deptak):

  - 110 małych donic na słupach oświetleniowych (minimum 3 sztuki sadzonek na donicę),

- 44 donice na słupach oświetleniowych o średnicy 600 mm (9 sztuk sadzonek na donicę),

- 32 donice kwadratowe betonowe o powierzchni 0,5 m2 (35 sztuk sadzonek na 1 m2),

- 10 donic okrągłych betonowych o powierzchni 1 m2 (35 sztuk sadzonek na 1 m2).

- Plac Zawadzkiego (pomnik) – 6 donic kwadratowych betonowych o powierzchni 0,5 m 2       (35 sztuk sadzonek na 1 m2),

- Plac Słowiański – 5 donic o powierzchni 2,27 m2 (35 sztuk sadzonek na 1 m2).

- Donice na słupach oświetleniowych należy obsadzić sadzonkami pelargonii o minimum dwóch pędach (w jednej sadzonce) i długości około 20 cm tak, aby wierzch donicy pokryty był materiałem zielonym.

- Zamawiający informuje, iż kwietniki przy ulicach: Chorzowskiej/Bieszczadzkiej (35 m2), Bytomskiej/Stawowej (16,5 m2), przy Drogowej Trasie Średnicowej (42 m2), przy ul. Wojska Polskiego (148 m2), przy ul. Żołnierskiej (113 m2),  na Placu Słowiańskim (12 m2) oraz dolny kwietnik na skarpie przy ulicy Katowickiej (o powierzchni 32 m2) zostały jesienią 2017 roku obsadzone cebulkami. W związku z powyższym ww. kwietniki nie są objęte pierwszą obsadą (wiosenną), a Zamawiający w zależność od wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych zastrzega obowiązek wykonania na przedmiotowych lokalizacjach wcześniejszej drugiej obsady (letniej) w terminie  od 01 do 31.05.2018 r.

Ad. II. Pielęgnacja nasadzeń kwiatów oraz rabat bylinowo-krzewiastych.

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

- Pielęgnacji kwiatów nasadzonych w donicach, wieżach kwiatowych, na kwietnikach oraz rabatach w ramach pierwszej i drugiej obsady.

- Pielęgnacji rabat bylinowo-krzewiastych.

ad.1.Usługa związana z pielęgnacją nowonasadzonych kwiatów polega na ich podlewaniu, plewieniu, nawożeniu, przekopywaniu, uzupełnianiu ziemi i ubytków w kwiatostanie oraz usuwaniu przekwitłych kwiatów po sezonie. Pielęgnacja winna być wykonywana w okresie od dnia podpisania umowy do 31.10.2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

ad.2.Usługa związana z pielęgnacją rabat bylinowo-krzewiastych polega na bieżącym utrzymaniu czystości, koszeniu i nawożeniu trawników, plewieniu, cięciu pielęgnacyjnym i nawożeniu krzewów oraz opryskiem przed szkodnikami.

Pielęgnacja rabaty bylinowo-krzewiastej przy ulicy Katowickiej obejmuje:

- Bieżące utrzymanie czystości (5 razy w tygodniu w okresie od dnia podpisania umowy - 30.09.2018 r.).

- Koszenie trawników (10 razy w okresie od dnia podpisania umowy - 30.09.2018 r.).

- Nawożenie (2 razy w okresie od dnia podpisania umowy - 30.09.2018 r.).

- Plewienie (4 razy w okresie od dnia podpisania umowy - 30.09.2018 r.).

- Nawożenie krzewów (2 razy w okresie od dnia podpisania umowy - 30.09.2018 r.).

- Oprysk przed szkodnikami (2 razy w okresie od dnia podpisania umowy - 30.09.2018 r.).

Pielęgnacja rabaty bylinowo-krzewiastej przy ulicy Wojska Polskiego obejmuje:

- Bieżące utrzymanie czystości (5 razy w tygodniu w okresie od dnia podpisania umowy -30.09.2018 r.).

- Koszenie trawników (10 razy w okresie od dnia podpisania umowy - 30.09.2018 r.).

- Cięcia pielęgnacyjne krzewów (2 razy w okresie od dnia podpisania umowy - 30.09.2018 r. do wykonania w miesiącu kwietniu i sierpniu).

Pielęgnacja rabat przy ulicy Bytomskiej (Drogowa Trasa Średnicowa) oraz ulicy Bytomskiej/

Stawowej obejmuje:

a.	Bieżące utrzymanie czystości (5 razy w tygodniu w okresie od dnia podpisania umowy -30.09.2018 r.).

b.	Koszenie trawników (10 razy w okresie od dnia podpisania umowy - 30.09.2018 r.).

Ad. III. Zakup oraz montaż donic wraz z nasadą i pielęgnacją drzew oraz krzewów na ulicy

Katowickiej (deptak) oraz nasadą i pielęgnacją pnączy na ul. Wyzwolenia 59 (skwer).

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

- Zakupu oraz montażu donic na ulicy Katowickiej (deptak).

- Demontażu i przekazaniu do unieszkodliwiania lub dalszego zagospodarowania betonowych donic wraz z odtworzeniem nawierzchni.

- Przeniesienia donicy oraz wieży kwiatowej.

- Nasady drzew oraz krzewów w donicach na ulicy Katowickiej (deptak) wraz z ich pielęgnacją.

- Nasady pnączy na ulicy Wyzwolenia 59 (skwer) wraz z ich pielęgnacją.

ad.1.Usługa związana z zakupem oraz montażem donic na ulicy Katowickiej (deptak) polega 
na zakupie 27 sztuk donic miejskich o wymiarach 150 cm x 150 cm x 120cm. Donica 
o konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo, odporna na działanie warunków atmosferycznych. Dwie naprzeciwległe ściany donicy obudowane drewnianymi listwami (kolor dąb), lakierowanymi. Donica wyposażona w system do upraw roślin w pojemnikach (podziemny system mocowania drzew, system napowietrzający oraz nawadniający). Donice winny dodatkowo posiadać izolację przeciw nagrzewaniu się i przemarzaniu bryły korzeniowej. Montaż donicy poprzez postawienie. Karta katalogowa przykładowej donicy zawarta jest w załączniku nr 6.

ad.2. Usługa związana z demontażem i przekazaniem do unieszkodliwiania lub dalszego zagospodarowania betonowych donic polega na demontażu 13 sztuk donic kwadratowych 
(o wymiarach 60cm x 60cm x 40cm, waga bez ziemi ok. 195 kg). Demontowane donice Wykonawca zobowiązany jest przekazać do dalszego wykorzystania lub do unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Natomiast ubytek powstały po demontażu donicy należy uzupełnić poprzez odtworzenie nawierzchni w postaci kostki brukowej. Rodzaj, kolor i rozmiar kostki należy dostosować do istniejącej.

ad. 3. Usługa związana z przeniesieniem donicy oraz wieży kwiatowej polega na przeniesieniu 
1 sztuki donicy okrągłej (o wymiarach: śr. 95 cm, wys. 50 cm, waga bez ziemi ok. 350 kg) oraz 1 sztuki wieży kwiatowej o wysokości 160 cm. Donicę betonową należy przenieść z ulicy Katowickiej przy nr 7A do nr 1. Natomiast wieżę kwiatową należy przenieść z ulicy Katowickiej przy nr 7 na ulicę Pocztową przy nr 5. Miejsce dokładnego montażu zostanie wskazane przez inspektora Zamawiającego.

ad.4.Usługa związana z nasadą drzew oraz krzewów w donicach na ulicy Katowickiej (deptak) polega na:

- posadzeniu w donicach 27 sztuk drzew z gatunku grusza drobnoowockowa ‘Chanticleer’ 
o obwodzie pnia wynoszących 14-16 cm. Wysokość drzewa winna wynosić minimum 2,5 m (w tym wysokość pnia  od 1,3 do 1,5 m). Drzewo z dobrze ukształtowaną bryłą korzeniową i częściowo uformowaną koroną. Materiał musi być doniczkowany oraz porównywalny.

Do wypełnienia donic Wykonawca winien zastosować keramzyt ogrodniczy (ok. 14 m3/donicę) jako drenaż (większa frakcja) oraz jako materiał ściółkowy (mniejsza frakcja), włókninę oraz mieszankę do ukorzeniania roślin (ok. 80 m3/donicę).

- posadzeniu w donicach 378 sztuk krzewów z gatunku roża okrywowa. Odmiana do uzgodnienia z Zamawiającym. Róże w  pojemnikach C1 lub C1,5 winny być rozgałęzione na trzy pędy i należy je posadzić w ilości 14 sztuk na donicę.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia minimum 20% materiału sadzeniowego na wymianę i uzupełnienie ubytków (przez okres dwóch lat licząc od dnia nasady drzew 
i krzewów). Wymiana i uzupełnienie ubytków może być powodowana niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi lub przyczynami niezależnymi od Zamawiającego, np. kradzież, dewastacje czy choroby roślin.

Montaż donic wraz z nasadą drzew oraz krzewów winien nastąpić w terminie do 120 dni od dnia zwarcia umowy.

Pielęgnacja nasadzonego materiału sadzeniowego będzie obejmować podlewanie, nawożenie, dwukrotne przycięcie, odchwaszczanie oraz zabezpieczenie roślin na zimę.

Podlewanie należy przeprowadzać w godzinach porannych lub popołudniowych, poza godzinami największej ekspozycji słońca.

Pielęgnację należy przeprowadzać w okresie od dnia wykonania nasady do 31.10.2018 r.

ad.5.Usługa związana z nasadą pnączy na skwerze przy ulicy Wyzwolenia 59 polega na obsadzie 400 szt. pnączy z gatunku bluszcz pospolity. Nasadę należy dokonać w terminie do 30.04.2018 r.

Pielęgnację obejmującą podlewanie oraz odchwaszczanie należy przeprowadzać w okresie od dnia wykonania nasady do 31.10.2018 r.

Obowiązki Wykonawcy i wymagania realizacyjne wspólne dla całego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki ogrodniczej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania z przedstawicielami Zamawiającego, a także 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i podmiotów trzecich.

- Każde rozpoczęcie prac wymaga uprzedniego zgłoszenia ich Zamawiającemu telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną, na dzień przed planowanym rozpoczęciem prac lub najpóźniej do godziny 800 tego dnia, w którym mają one być wykonywane. W zgłoszeniu Wykonawca winien dokładnie określić teren, na którym dokonywane będą prace oraz przewidywaną godzinę ich zakończenia.

- Zgłoszenie zakończenia prac w danym terenie winno nastąpić w formie pisemnej faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie (za późniejszym potwierdzeniem pisemnym).

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu w trakcie i po zakończeniu prac oraz do należytego zabezpieczenia interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z ich realizacją oraz właściwej ochrony środowiska.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację, bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych prac stałego 
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu prowadzonych prac zgodnie 
z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia prac.

- Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie prac w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na i poza terenem ich prowadzenia; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład nadzoru nad prowadzonymi w zakresie kontaktu telefonicznego.

- Zamawiający nie zapewnia terenu na cele magazynowo – socjalne, a także zaopatrzenia 
w media niezbędne do realizacji zamówienia.

- Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego zrealizowanych części zamówienia. Postępowanie z odpadami komunalnymi 
i innymi zanieczyszczeniami zebranymi podczas realizacji zadania musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.) i ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

- Wszystkie materiały i sprzęt niezbędne do realizacji usługi Wykonawca zapewnia we własnym zakresie. Jeżeli do wykonania usługi niezbędne jest zakupienie materiałów i sprzętu, np. nawozu, paliwa, a także dostawa wody, zakup nożyc, kosiarek itp. to wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do materiałów i urządzeń, wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia, dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do stosowania tj. np.: certyfikaty zgodności z Polską Normą, deklaracje właściwości użytkowych, atesty oraz aprobaty techniczne.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników i sprzętu 
w stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację Wykonawcy w czasie prowadzonych prac.

- Pojazdy używane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia powinny być oznaczone nazwą lub logo Wykonawcy oraz wyposażone w żółte sygnały błyskowe, jako pojazdy wykonujące prace w pasie drogowym.

- Wykonawca musi dysponować w pełni sprawnym sprzętem, urządzeniami 
i wyposażeniem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na strukturę, trwałość lub estetykę (wygląd) terenów będących przedmiotem zamówienia oraz nie spowoduje uszkodzenia materiału roślinnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który zapewni dobrą jakość wykonywanych prac. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sprzętu i urządzeń wymaganych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Pojazdy wykorzystywane do realizacji zamówienia (dopuszcza się tylko pojazdy o ładowności do 3,5t) mogą poruszać się na terenie parków i skwerów tylko po drogach utwardzonych. Zabrania się wjeżdżania na skupiny krzewów, kwietniki itp.

- Wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu wykonywanych robót.

- Zamawiający wspólnie z Wykonawcą dokonywać będzie przeglądu kontrolno-odbiorowego 
w celu dokonania oceny jakości wykonanych prac związanych z realizacją usług w ramach przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w czynnościach kontrolno-odbiorowych w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Na wykonane usługi w zakresie zakupu oraz montaż donic wraz z nasadą i pielęgnacją drzew oraz krzewów na ulicy Katowickiej (deptak) oraz nasadą i pielęgnacją pnączy na ulicy Wyzwolenia 59 (skwer) należy udzielić 12 miesięcznej gwarancji, a na zabudowane materiały i urządzenia gwarancji producenta.

- Podstawą rozliczeń będą rzeczywiste ilości wykonanych zakresów usług, obmierzone przez Wykonawcę i sprawdzone przez przedstawiciela Zamawiającego oraz ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym.

- Opis przedmiotu zmówienia wraz z załącznikami są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

- Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie prace towarzyszące 
i zabezpieczające a niewyszczególnione w przedmiocie zamówienia oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia, a także koszt wszystkich ww. czynności.